|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年高标准农田建设项目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 裕民县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | | | 裕民县农业农村局 | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 3204.00 | | 2702.67 | | 2702.67 | | | 10 | | | 100.00% | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 3204 | | 2702.67 | | 2702.67 | | | — | | | — | | — | |
| 上年结转资金 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | — | | | — | | — | |
| 其他资金 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | — | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 本项目哈拉布拉乡加勒克孜阿尕什村建设滴管面积1.5万亩，新建38座管理房，新建38个滴管系统，38眼井，配套38台水泵，38台过滤器、38台施肥罐，修建砂石路19公里。在吉也克镇毕替坤村、窝尔塔吉也克北村、窝儿塔吉也克西村、加依勒玛村4个村，建设滴管面积1.5万亩，新建38座管理房，新建38个滴管系统，38眼井，配套38台水泵，38台过滤器、38台施肥罐，修建砂石路23公里。 | | | | | | | | 按项目年度预期目标完成哈拉布拉乡加勒克孜阿尕什村建设滴管面积1.5万亩，新建38座管理房，新建38个滴管系统，38眼井，配套38台水泵，38台过滤器，38台施肥鑵，修建砂石路19公里，在吉也克镇毕替坤村，窝尔塔吉也克北村、窝尔塔吉也克西村、加依勒玛村4个村建设滴管面积1.5万亩，新建38座管理房，新建38个滴管系统，38眼井，配套38台水泵，38台过滤器、38台施肥鑵，修建砂石路23公里。 | | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | | 得分 | | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建管理房 | | | | | ≥76座 | 76座 | | 5 | | 5 | | |  | | |
| 数量指标 | 新建滴管系统 | | | | | ≥76个 | 76个 | | 4 | | 4 | | |  | | |
| 数量指标 | 配套水泵 | | | | | ≥76台 | 76台 | | 3 | | 3 | | |  | | |
| 数量指标 | 配套过滤器 | | | | | ≥76台 | 76台 | | 3 | | 3 | | |  | | |
| 数量指标 | 配套施肥罐 | | | | | ≥76台 | 76台 | | 3 | | 3 | | |  | | |
| 数量指标 | 修建砂石路 | | | | | ≥42公里 | 42公里 | | 5 | | 5 | | |  | | |
| 质量指标 | 农田灌溉排水保证率 | | | | | ≥98% | 98% | | 3 | | 3 | | |  | | |
| 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | | | | | ≥98% | 98 | | 3 | | 3 | | |  | | |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | | | | | =100% | 100 | | 3 | | 3 | | |  | | |
| 时效指标 | 任务完成年限 | | | | | 2021年12月30日 | 2021年12月30日 | | 3 | | 3 | | |  | | |
| 时效指标 | 项目开工及时率 | | | | | =100% | 100% | | 3 | | 3 | | |  | | |
| 成本指标 | 工程款 | | | | | ≤3003.44万元 | 2702.67万元 | | 3 | | 2.7 | | |  | | |
| 成本指标 | 设计费 | | | | | ≤94.4万元 | 94.4万元 | | 3 | | 3 | | |  | | |
| 成本指标 | 监理费 | | | | | ≤49.93万元 | 49.93万元 | | 3 | | 3 | | |  | | |
| 成本指标 | | | | 项目管理费 | | ≤56.23万元 | 56.23万元 | | 3 | | 3 | | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |  | |  |  | | 30 | | 30 | | |  | | |
|  | 满意度指标 | | | 满意度指标 | | | | 农牧民满意度 | =100% | 100% | 10 | | | 10 | |  | | |
| 总分 | 总分 | | | | | | | | | | | | | 100 | | 89.7分 | |  |