|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 防洪渠建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 裕民县吉也克镇人民政府 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 114.55 | 114.55 | | 114.55 | | 10 | | 96.07% | | 9.61分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 114.55 | 114.55 | | 114.55 | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 建设Q-0.3防洪渠670米左右，对新建防洪渠和原有防洪渠安装防护栏及相关配套设施，维修改造现有防洪渠及桥涵100米左右. | | | | | | 建设Q-0.3防洪渠670米左右，对新建防洪渠和原有防洪渠安装防护栏及相关配套设施，维修改造现有防洪渠及桥涵100米左右. | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建防洪渠工程量 | | | ≥670米 | 670米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | ★★★项目（工程）验收合格率 （100%） | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（≥\*\*%） | | | ≥99% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 防洪成本补助成本 | | | ≦120万元 | 120万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（≥\*\*人） | | | ≥410人 | 410人 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 项目施工垃圾处理率 | | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥\*\*年） | | | ≥10年 | 10年 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益贫困人口满意度（≥\*\*%） | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |