|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 水利局裕民县2013年小型农田水利重点县建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 裕民县水利局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 63.61 | 63.61 | | 63.61 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 63.6062 | 63.606279 | | 63.606279 | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 新增滴灌3.43亩，实施沉淀池6座，其中：新地乡节水改造工程新增自压滴灌1.16万亩（新地南村4400亩、新地北村3100亩、新地西村3000亩，沉淀池一座、木乎尓一村1100亩，沉淀池一座）。新地乡节水改造工程新增加压滴灌0.19万亩（木乎尓一村）1900亩。哈拉布拉乡节水改造工程新增自压滴灌0.71万亩（哈拉布拉北村5100亩、霍斯哈巴克村1300亩，沉淀池一座、喀拉乔克村2300亩，哈拉布拉南村3100亩，沉淀池一座，霍斯哈巴克村2900亩，哈拉布拉北村5400亩。 | | | | | | 新增滴灌3.43亩，实施沉淀池6座，其中：新地乡节水改造工程新增自压滴灌1.16万亩（新地南村4400亩、新地北村3100亩、新地西村3000亩，沉淀池一座、木乎尓一村1100亩，沉淀池一座）。新地乡节水改造工程新增加压滴灌0.19万亩（木乎尓一村）1900亩。哈拉布拉乡节水改造工程新增自压滴灌0.71万亩（哈拉布拉北村5100亩、霍斯哈巴克村1300亩，沉淀池一座、喀拉乔克村2300亩，哈拉布拉南村3100亩，沉淀池一座，霍斯哈巴克村2900亩，哈拉布拉北村5400亩。 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增滴灌亩数 | | | ≥3.43万亩 | 3.43万亩 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 实施沉淀池数量 | | | ≥6座 | 6座 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目总成本 | | | ≤636062.79元 | 636062.79元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 农牧民收入提升，改善农牧民生活质量 | | | 显著提升 | 达成年度指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 沉淀池可使用年限 | | | ≥5年 | 5年 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 | | | ≥98% | 98% | 15 | | 15 | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |
| 项目负责人： | | 赵辉 | | | 联系电话： | | | |  | | | | |
| 经 办 人： | | 赵辉 | | | 联系电话： | | | | 17399013222 | | | | |