| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 哈镇2020年对口支援塔城地区基本盘（不含预备金）项目资金（社区公益服务中心建设项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 裕民县哈拉布拉镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 裕民县哈拉布拉镇人民政府 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 150 | 150 |  | 78.98 |  | 10 |  | 52.65% | 5.26分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 150 | 150 |  | 78.98 |  | — |  | — | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 哈镇2020年社区公益服务中心建设项目 |  |  |  |  |  | 哈镇2020年对口支援塔城地区基本盘（不含预备金）项目资金（社区公益服务中心建设项目），新建办公楼有效提升社会功能，服务水平，持续社区的影响力。资金性质：辽宁援疆资金，工程项目款已按合同进度支付。办公楼平方米：2300平方米；办公楼验收合格率：100%；资金支付及时率：100%； |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 办公楼平方米 |  |  | >=2300平方米 | 2300平方米 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 办公楼验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付时限 |  |  | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 社区公益服务中心建设项目经费 |  |  | <=150万元 | 78.98万元 | 10 |  | 5.26 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会功能，服务水平，持续社区的影响力 |  |  | 有效提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 社区建筑物使用年限 |  |  | >=30年 | 30年 | 15 |  | 15 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 |  |  | >=85% | 85% | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 85.26分 |  |  |