| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 裕民县消杀通道建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 裕民县商务和工业信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 裕民县商务和工业信息化局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 66.87 | 66.87 |  | 66.87 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 66.87 | 66.87 |  | 66.87 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设消杀通道库房改造材料购置安装、箱房采购安装照明系统采购安装、监控系统采购安装、消毒喷淋设备采购安装、热风幕系统采购安装、安装安检通道800KVA变压器、电采暖采购安装、LED屏采购、办公家具采购安装、电费和其他日常运行费用，2020年项目已经投入使用。2021年续按合同约定支付剩余资金。 |  |  |  |  |  | 建设消杀通道库房改造材料购置安装、箱房采购安装照明系统采购安装、监控系统采购安装、消毒喷淋设备采购安装、热风幕系统采购安装、安装安检通道800KVA变压器、电采暖采购安装、LED屏采购、办公家具采购安装、电费和其他日常运行费用，2020年项目已经投入使用。购置设备数量(评价目标值：≥9个，完成值：9个); 设备验收合格率（评价目标值：≥95%，完成值：100%);项目建设完成时间（评价目标值：2021年12月25日，完成值：达成年度指标); 变压器安装费用(评价目标值：≤19.73万元，完成值：19.73万元); 设备购置(评价目标值：≤1.723万元，完成值：1.723万元); 消杀设备购置安装(评价目标值：≤24.97万元，完成值：24.97万元); 电费(评价目标值：≤5.60万元，完成值：13.10万元); 日常运行费用(评价目标值：≤1.40万元，完成值：1.40万元); 改善物流园工作人员工作环境(评价目标值：显著改善，完成值：达成年度指标); 设备使用年限(评价目标值：≥3年，完成值：2年); 受益人满意度(评价目标值：≥98%，完成值：100%)。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 |  |  | >=9个 | 9个 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | >=95% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目建设完成时间 |  |  | 2021年12月25日 | 2021年12月25日 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 变压器安装费用 |  |  | <=19.73万元 | 19.73万元 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 设备购置 |  |  | <=1.72万元 | 1.72万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 消杀设备购置安装 |  |  | <=24.97万元 | 24.97万元 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 电费 |  |  | <=5.6万元 | 13.1万元 | 5 |  | 2.14 |  | 项目2020年12月改造投入使用，消杀通道及办公室冬季使用电炉供暖，因此2020年12月-2021年6月发生电费。 |  |
|  |  | 成本指标 | 电采暖采购安装费 |  |  | <=6.20万元 | 6.20万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 日常运行费用 |  |  | <=1.4万元 | 1.15万元 | 5 |  | 4.1 |  | 因年底扎帐有些票具未来得报销。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善物流园工作人员工作环境 |  |  | 显著改善 | 达成年度指标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备使用年限 |  |  | >=3年 | 2年 | 15 |  | 10.05 |  | 项目2020年完成投入使用，采购设备投入使用时间为2年。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度 |  |  | >=98% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.29分 |  |  |  |