# 关于裕民县新地乡—吉也克镇道路改建工程（一期）建设计划公开的信息

**一、基本情况**

裕民县新地乡—吉也克镇道路改建工程（一期）建设项目起点位于S317线43+800公里处，终点位于X831线K17+600处，路线总长17.62公里。主要建设内容为路基、路面、桥涵及附属设施等，根据实际需求，本项目由原先三级公路提升至二级公路，设计时速60千米/小时，路面宽度8.5米，路基宽度10米。本项目已列入裕民县2025年十大民生工程，项目建设单位为裕民县交通运输局，计划开工日期2025年3月30日，计划完工通车日期2025年10月20日。

**二、项目建设的意义**

本项目线路南起裕民县，北至塔城市，东接托里县和额敏县，该线路连通塔城市也门勒乡、额敏县、小白杨市团结农场、托里县阿合别里斗乡以及我县多个乡镇村队，也是塔城、额敏、裕民等地牧民秋冬转场的主要道路，承担着农牧产业发展、居民出行、货物运输和旅游交通等重要功能。

本项目的建成既能有效地改善道路服务水平，提升道路运输效率，形成县城对外的公路辐射网络，也能对周边村镇居民群众提供交通便利，促进乡村振兴等有重要意义。

裕民县交通运输局

 2025年2月25日