裕民县城乡建设局“十一五”工作总结和“十二五”工作规划

2006年至2010年，在党的十六届四中、五中、六中全会和党的十七大精神的指引下，我局党委坚持按照县第十届党代会的总体部署，以改善民生为出发点，开工建设了一批重大民生工程，群众生产生活条件得到了极大改善；以建设旅游城市为中心，围绕“生态、特色、旅游观光型”城市定位，不断加大城市建设力度，城市功能逐步完善；以恢复灾后重建为重点，着力解决当地群众生产生活条件，恢复灾后重建取得了阶段性的胜利。五年来，我局在县委、县政府的正确领导下，坚持以重点工程建设为龙头，以建设旅游城市为重点，下大力气开展了道路、集中供热、供排水、绿化、环境卫生建设、市场改造和住房等旅游城市基础设施各项工程，城市面貌不断改观，服务功能不断完善，城市品位显著提升，成功创建成为“自治区园林县城”和自治区城市建设“天山杯”竞赛活动优秀县城。现将“十一五”期间工作总结如下：

一、“十一五”主要工作回顾

“十一五”期间，全县城市建设共投入5.345亿元（不含新农村建设和抗震安居工程资金），其中：国家财政投入资金1147.5万元，地方财政投入资金7864.5万元，拉动社会投资5.344亿元；新增城市道路面积64528平方米，人均增长道路面积4.96平方米；建成区绿化覆盖率达25.9%，人均公共绿地面积9.67平方米；建设了主城区污水处理厂，污水处理率达42%。

（一）抓龙头，城乡规划编制与实施有效开展

城市发展，规划先行。我局始终把加强规划作为城市建设的首要条件和城市发展的基本前提，高度重视规划编制工作，依法加强城市规划与管理，促进了城市建设的健康发展。“十一五”期间，按照县城总体规划，投入资金210万元，委托了疆内有资质的规划设计院，完成了《城镇总体规划》（含城市特色规划）、近期建设规划（2006年—2010年）和工业区控制性详细规划、周边地区控制性详细规划、《县城村镇体系规划》《县城中心区用地控制性详细规划》《抗震减灾规划》《供热专项规划》《巴尔鲁克路和友好路街道景观规划》《吉也克乡次中心镇总体规划》《道路交通规划》《消防规划》《给水排水规划》《环卫规划》《廉租住房建设规划》《抗震防灾专项规划》《巴尔鲁克路、友好路街景专项规划》和辽宁省援助的哈拉赛村、库萨克南村、木乎尔村、白布谢村等4个重点村村庄建设规划，自治区住房和城乡建设厅援助江格斯村等12个村的村庄建设规划。

2006年，塔城地区十七届阿肯弹唱文化旅游节在我县举办，在时间紧、任务重的情况下，我局大力发扬“裕民精神”，苦干、实干，顺利完成了察汗托海村的新农村建设工作：新建抗震安居房30栋，其中50㎡普通抗震房20栋；52－80㎡的豪华俄式风格抗震房10栋；维修了原国民政府办公室，对周边环境进行了绿化、硬化、美化建设；修建道路护坡495米，工程总造价121万元。

（二）抓民生，全面推进重点工程建设

“十一五”期间，我局紧紧围绕县委、县政府以改善民生为重点的各项工作，谋划和开展了一批重大民生工程，城乡居民生产生活环境得到显著改善；坚持按照“生态、特色、旅游光型”城市定位，大力实施城乡基础设施建设，城乡服务功能逐步完善，城市品位显著提升；以“保民生、复生产、稳民心”为根本出发点，大力弘扬裕民精神，苦干、实干，灾后重建工作取得了阶段性胜利。

大力开展城区道路改造工作。“十一五”期间，县委、政府高度重视道路改造工程，积极争取项目资金、援弱资金、自筹等方式，使县城道路发生了巨大的变化，极大改善了城镇道路面貌，便利了车辆出行的方便。投资3516.44万元，实施了城镇主要街道三横七纵15000米道路改造工程，其中包括，巴尔鲁克路、塔斯特路、巴什拜路、友好路、龙珍路、小白杨路、杜别克路、万花园路；完成了城镇22条总长度7公里巷道主路面的摊铺工程。形成了纵横交错、四通八达城市交通网络和地下排水网。城市维修养护成效显著，维修道路2000余平方米，道路完好率达90%以上。消灭了断头路、断头桥，为旅游城市发展创造了良好的环境。

大力开展供排水设施改造工作。供水方面：5年来，我局按照县委、县政府的要求，着力解决了县城吃水洪的问题，城镇居民用水问题得到了彻底改善。协助水利部门对引水工程10.2公里的管道穿越路线进行了全面勘查、测量，并完成了10.2公里￠600供水主管道的铺设任务，工程总造价1690万元。引水工程的成功实施，确保了哈拉布拉水库建成之际，城区供水的正常运行。铺设和安装供水管道35000多米，在水厂新建8000立方米水处理净化设施，供水普及率达90%，比“十五”期间增长了23%。通过不断加大供水设施建设力度，极大地改善了城镇居民吃水、用水难问题。在排水方面：投资869万元，完成城镇6.7公里排水管网改扩建工程，排水普及率达42%，城镇污水处理能力得到进一步提高。

大力开展集中供热工作。“十一五”期间，在县委、县政府的高度重视下，我局不断加大度供热工作建设力度，共关停单位、私人小锅炉房13座。5年来，新铺设、改造供暖管网2500米，供热面积由十五期间的11万平方米增加到27.5万平方米，供热普及率达55%。根据县政府的安排，热力公司完成了对飞腾热力有限责任公司的收购工作，塔斯特路以北县城区域基本实现了集中供热；加大城东区域集中供热力度，投资约100万元，收购原交通局锅炉房，通过公开竞标方式购置一台6吨锅炉、锅炉辅助设备、新建锅炉房一座，巴尔鲁克路东段供热条件得到显著改善。可以说，十一五时期是我县集中供热大发展、快发展的重要时期，城镇集中供热布局初步形成。

大力开展城市亮化建设工作。抓好以夜景工程为重点的城市亮化工程建设，投资111万元，启动了城镇立体亮化工程，在友好路两侧29栋办公及住宅楼房全部安装了七彩霓虹灯，新建彩虹桥三处，城镇夜景得到极大丰富。投入资金94万元，加快节能型亮化设施建设，在巴什拜路安装太阳能路灯95盏，在节能的基础上，促使我县传统亮化向节能减排方面迈出了实质性的一步，城乡结合部实现了日常亮化；投入资金30余万元，维修路灯300余盏，路灯完好率达95%以上。

大力开展景观街建设工作。为进一步加快旅游城市建设，不断丰富旅游城市人文景观，以友好路为中心，开展了以建设精品景观为重点的景观街建设工程。投资260万元，实施了友好路（影剧院至政府350米段）精品景观街建设工程。在原有亮化的基础上，新安装了造型独特的景观灯、射灯，形成了路灯、射灯、景观灯为一体的多层次立体亮化格局；结合亮化建设，对商业门面前侧地坪进行了统一设计，铺设款式新颖的花岗岩地砖8000平方米，新安装休闲特色座凳28组，增添环保式果皮箱22个，新建花堡30个，进一步提升了城市建设品位，增强了道路服务功能。

大力开展城市住房保障工作。以改善民生为重点，大力推进城市住房保障工作，积极解决低收入家庭特别是低保家庭住房难问题。通过国家、自治区专项资金1190万元，建设廉租住房272套，建筑面积13400平方米。发放租赁补贴418户共66万元。按照棚户区改建设规划，2010年计划完成268户棚户区改造任务，项目计划投资7056万元，计划2011年10月底完成。

大力开展房地产业建筑工作。以建设一批功能完善、布局合理、管理到位的居住小区为重点，集中资金、集中力量开工建设了一批居住小区。投资22339万元，开工建设了家合园小区和公园小区、农行住宅小区、教育小区、邮政小区、山花小区、金地花园、阳光二期等，建设面积255267.9平方米，。其中，招商引资1300万元，实施老市场改造工程，依法拆迁公房84户，私房26户，面积5000余平方米，建成集商业、餐饮业、休闲为一体、分类经营、水电暖设施完善、建筑面积11500平方米的综合商业步行街。争取国家项目资金和辽宁援建资金1.31亿元， 实施了以农村敬老院（社会救助站、儿童福利院）、青少年文化中心、巴什拜纪念馆、一中教学楼、县医院综合楼、广扩中心等10多个工程， 建筑面积86379.14平方米。极大地推动了我县公益事业发展。在小区物业管理方面，前四年委托社区代管，今年，裕民县金盛物业公司已经成立，营业执照等已获注册，物业公司即将运营，我县住宅小区的营理状况将得到改善。

大力开展园林绿化工作。按照“一街一景、一路一特色”的原则，动员和组织县直单位干部职工，大力弘扬“裕民精神”，采取点线面结合，公共绿化、单位绿化、庭院绿化、街巷绿化“四个并举”，积极开展城市绿化建设。完成了友好路景观带和巴什拜路、塔斯特路东段果林街建设工程，实现了城市园林建设“特色化、精品化”发展。5年来，新增绿地8750余平方米，绿化面积已达12.3万平方米，人均公共绿地9.67平方米。

城东、北出口、全县行政、企事业单位中独立办公并有庭院可绿化单位40个。有27个单位被命名为“绿化合格单位”，占可绿化单位总数的92.5 %，有10个单位被地区绿化委员会命名为“花园式单位”，占可绿化单位总数的25 %。

今年5月初，按照“小而优、小而精、小而美”的方针，在北转盘原有基础上实施了升级改造工作，共回填黑土850立方米、新安装了管道、喷灌设施，完成了花池图形设计及零星地块的花卉栽植工作，栽植红瑞木、红叶小檗灌木2万余株，各色花卉10万余株，极大地改善了城北部居民的休闲娱乐环境。

累计投入资金720万元，顺利完成了公园二期改造工作。完成了公园观景亭建设，新建跨人工湖桥梁一座，完成了假山230平方米花岗岩铺装、休息平台和观景道路建设任务，新建公园简介牌一处， 新装木椅100个，安装太阳能庭院灯40盏；完成了公园园区道路改造及郁金香路中段人行道改造任务；完成了人工湖、花坛及友好路PVC护栏的安装工程；拆除了金太阳幼儿园，拓宽公共花坛绿地面积5000平方米，加装健身器材40件，为创造旅游城市和国家级园林县城打下了建设的基础；招商引资20万元，在影剧院建设占地面积805平方米的旱冰娱乐场所，丰富了城镇居民尤其是少年和儿童的娱乐活动。

大力开展环境卫生工作。优化城市发展环境为目标，积极争取到位垃圾无害化项目资金，加快城镇环卫设施建设。争取到位项目前期资金700万元。投入343万元更购进垃圾清运车4辆、铲车1辆、吸污车1辆、洒水车1辆、扫路车1辆、工程车1辆、挖掘机1辆、装载机1辆、垃圾箱55个，垃圾桶100个，环卫设施得到极大改善。筹集资金2万余元，为一线环卫工人配置了环卫工装、安全背心和专用三轮车，改善了环卫工人工作业条件。加大环境保洁力度，城区道路正常保洁面积达到32万平方米，实行了全天16小时不间断保洁，实现了“三个一样、三个高”即检查不检查一个样，节假日双休日与平时一个样，全年365天一个样，工作效率高，服务质量高，社会评价高；做到了城镇生活垃圾清运、卫生填埋，垃圾无害化简易卫生填埋达100%。

大力开展灾后工作。今年，我局在积极指导全县各受灾村队进行灾后重建的同时，坚持把受灾最为严重、辽宁省直接援建的哈拉赛村作为重点帮助村，在全县城乡建设任务十分繁重、专业技术人才极为短缺的情况下，抽调人员力量帮助乡政府做好异地新建的规划勘察设计工作，并积极指导新村房屋、牲畜暖圈、青贮池、电力等基础设施建设。经过近5个月的不懈努力，哈拉赛村81栋房屋、牲畜暖圈、青贮池已经全部竣工，水电暖等设施已安装完毕，牧民已经入住。

（三） 抓规范，城市管理不断走向成熟

为加强城市规范化管理，按照城市建设“三分建、七分管”原则，我局制定出台了《城镇管理办法》，园林、环卫、城管三支队伍各负其责，齐抓共管，广泛推行“地块责任制，路段责任制”，实行“五定两包”制（定人员、定地段、定任务、定时间、定质量，包浇水、包成活）。对城区花草树木和基础设施进行全天候、全方位、全范围管护。积极借鉴兄弟县市一些好的经验，并协助社区居委会实施家属区环境卫生保洁工作，环卫处负责有偿清运，居民区环境卫生质量得到进一步的改善；同时，城管监察大队协同县爱卫会及相关单位集中时间，集中力量，下大力气整治城镇各单位、个体工商户“五包区”脏、乱、差等突出问题，坚持把建设与管理紧密结合，确保了我县城镇执法管理工作不走过场，不流于形式，始终贯穿于建设事业的整体工作之中。

二、存在的困难

资金问题。由于我县是贫困的四类地区，县财政极度匮乏，每年对城乡建设的投入力度较少，这很难适应当前新疆跨越式发展的目标，恳请县委、县政府积极争取项目资金、援弱资金大力投入快速发展的城乡建设之中。

人才问题。近年来，县委、县政府团结带领全县各族干部群众，大力弘扬“裕民精神”，苦干不苦熬，极大地改善了全县城乡面貌。但是，由于我县地处偏远，条件艰苦，现严重缺乏规划设计、工程投资管理、工程监督管理、园林园艺建设管理、市政设施管理等方面等专业人才，城镇绿化等工作仍处于低层次状态，与创建“国家级园林县城”还有很大差距。基于上述实际问题，恳请地区协调联系发达地区，按照“走出去、引进来、留得住”的原则，引进专业技术人才或在发达地区建立培训基地，通过发达地区人才的“传、帮、带”培养一批本地人才，以满足我县城乡建设发展需求。

三、“十二五”初步规划

（一）指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为原则，以“围绕全面建成小康社会”为目标，坚持以人为本的理念，走量力而为、适度超前、可持续发展的路子，坚持城乡建设协调发展，用开放的思维、超前的意识、敢闯敢干的精神，紧抓辽宁援建和国家加大对新疆投资的重大机遇，加快实施城镇化战略，集中全力开展一大批为民、惠民工程，加快旅游城市建设步伐，努力使我县城乡建设步入健康、有序、快速发展的轨道，力争达到国家级园林城市，实现“生态、特色、旅游观光型”城市定位。

（二）发展目标

到2015年，城镇中心城区面积5.8平方公里，城区人口达到2万左右，道路建设达到25公里，人均道路面积达到50平方米；城市人均住宅建筑面积达到29平方米；完成廉租房建设任务和城市棚户区改造任务；城市日供水12000立方米；燃气普及率70%，人口气化率80%；绿化覆盖率50%；人均公共绿地面积12.5平方米；城市污水集中处理率100%；垃圾卫生填埋率100%。

（三）主要工作任务

1、立足全县经济社会发展的趋势，把握塔额盆地发展要求，高起点、高标准科学修编《裕民县城市总体规划》。加快城市详细规划编制进程，尤其要加强城市控制性详细规划的编制，力争使城市详细规划覆盖率达到100%。按照“生态、特色、旅游观光型”城市定位，对城市空间、产业发展、生态环境保护、土地资源利用等各个方面的功能进行综合考虑，统筹规划，保持城市的协调、持续发展。

2、投资7500万元，改扩建城区10公里主次道路，使城区路面完好、配套齐全的道路达到25公里。

3、投资1595万元，铺设排水管道13.5公里，建污水处理厂1座，使目前日处理污水3000立方米提高到日处理6000立方米，基本满足城镇排水需求。

4、投资5000万元，建热源站1座，购40吨锅炉两台，建换热站6座，铺设管网12公里，初步实现集中供热，满足城镇居民取暖需要。

5、投资5000万元，建配气站1座中压管线15公里，支线18公里。建气体加气站一座，城镇管网覆盖率达到40%，城市人口天然气利用率达到80%，城镇居民基本使用上天然气。

6、投资2000万元，建生活垃圾卫生填埋场1座，建垃圾收集房35座，垃圾收集点55个，通往垃圾场道路2公里，更新垃圾清运处理设备，达到日处理垃圾50吨，垃圾卫生填埋100%。

7、投资1500万元，建育苗基地300亩，建自动温室2座，建驯化野生苗木科研场所一座。达到城市苗木自给率100%，绿化覆盖率50%，人均绿地面积达12.5平米，达到国家级园林城市水平。

8、投资10000万元，建设吉也克乡次中心城镇，改善次中心城镇基础设施落后面貌，达到供排水、供电、环卫、绿化、道路等基础设施功能基本完善。

9、投资3.3亿元，完成裕民县灾后重建牧民定居，抗震安居等民生工程，基本达到自治区提出的要求。

10、投资8000万元，完成城市223户廉租房建设和880户棚户区的拆迁和建设，基本完成城镇棚户区改造。

11、力争每年新建经济适用房、集资房、开发建房共计达到60000平方米，到“十二五”期末，基本解决城镇居民住房困难。

12、投资400万元，完成城镇各主要街道的亮化设施和太阳能路灯的更换。

13、严格建设工程法定建设程序，确保工程质量安全。壮大建筑支柱产业，实现建筑业五年施工产值达5亿元。工程质量合格率100%，优良率达30%，安全负伤频率控制在1.0‰以内，施工许可办证率100%。完善有形建设市场，实行管理与服务分离，加强招投标监管，提高有形建设市场的服务功能，项目工程报建率达100%，应招标率达100%。搞好建筑节能工作，节能效果达到国家相关规定。加强市场准入管理，杜绝拖欠工程款和农民工工资问题。

（四）实施“十二五”规划的主要措施

1、加大思想解放力度，更新城市建设观念。坚决克服传统思想，克服因循守旧、墨守陈规的思想，牢固树立现代意识；树立强烈的机遇意识、竞争和发展意识；牢固树立城市建设与经济发展互为依托、相互促进的辩证观念，在全县上上下下、里里外外营造抓城市建设的良好氛围。

2、加大规划编制力度，指导城市建设发展。坚持以人为本，全面协调、可持续发展的原则，按照建设 “生态、特色、旅游观光型”的要求，及时修编总体规划，提高城市建设质量和品位。要突出城市特色，提高城市化水平。要完善规划、设计评审决策体系，确保规划设计成果的科学性、合理性、权威性。要严格规划审批程序，建立城市规划稽查制度和责任追究制度，加强规划管理。

3、加大城市管理力度，努力改善城市形象。要不断探索管理的新机制，加强市容市貌管理、市政设施管理、园林绿化管理、环境卫生管理，加强建筑市场管理、客运市场管理。充分发挥社区、门前五包专管作用，形成城市管理的合力，调动一切积极因素，真正做到“人民城市人民建，人民城市人民管”，力争使城乡环境与秩序有大的变化。

4、加大建设资金筹措力度，提高城市建设水平。要广辟城建资金渠道，建立起多元化、多形式、多渠道的投融资体制。一是要抓住国家加大对新疆投资，辽宁对口援建的机遇，积极争取国家贷款、国债资金；大力招商引资。二是逐步开放市政公用行业市场，采取拍卖出租车经营权、公交车线路经营权、道路冠名权、户外广告和棚亭经营权、旧房改造开发权等，筹措建设资金。三是大力吸收社会投资，按“谁受益谁出资”的原则，举社会之力推进城市建设。四是对用于城乡基础设施维护建设的各项费用（如：城建维护税、公用事业附加、城市基础设施配套费），要确保全额用于城市基础设施建设和维护。

5、统筹城乡发展，推进小城镇建设。采取部门对口扶持的办法支持重点镇和次中心镇建设。要千方百计把基础设施建设引向市场，制定各种优惠政策，吸引、鼓励先富的农民带资进城建房或参与小城镇建设，围绕优势工业项目、农业产业化基地等进行全力开发或投资兴办二、三产业。加大小城镇建设步伐。

6、加大规范建设市场力度，确保工程质量安全。要进一步规范建设市场，保证施工安全和工程质量。一是要严格执行工程法定建设程序。严把“八关”，即勘察设计关、图纸审查关、工程监理关、招标投标关、质量监督关、安全监督关、施工许可关、竣工验收备案关。二是要严格建立工程质量终身负责制、建设工程质量行政领导负责制，严格落实项目招投标、规划、勘察、设计、图纸审查、材料购进、工程监理、质量监督、合同管理、竣工验收等各个环节，保留原始记录。对工程质量出现问题的，严格依法追究责任人的行政和法律责任。三是进一步完善有形建设市场。运用行政、法律手段，建立健全有形建设市场的规章制度并严格落实，规范建设主体行为，坚决落实项目报建制、工程招标制、建设监理制、竣工审计制，杜绝“三边”“七无”和“豆腐渣”工程，提高建设工程的经济效益和社会效益。

中共裕民县城乡建设局委员会

裕民县城乡建设局

2010年11月14日